







辽宁住宅加装电梯土建及装饰工程
框架入围采购项目招标文件

招标编号：CGZB202609001
[bookmark: heading_2]




第一章 招标公告
沈阳远大智能工业集团股份有限公司就辽宁住宅加装电梯土建及装饰工程采购项目进行公开框架入库招标，欢迎国内符合资格要求的独立法人投标人参与投标。
[bookmark: heading_3]一、采购内容
1.  本项目为框架供应商入库招标。
2.  施工范围包含：装饰装修工程、电气工程、土建工程、手续办理等。
3.  投标要求：投标人须填报清单全部分项单价，仅报部分分项投标无效；不响应招标文件实质性条款直接判定投标无效。
报价及框架执行规则
1. 投标人填报的分项报价仅作为甲方测算框架统一基准单价的参考，不作为框架协议签约执行价格；5 家入围单位统一执行甲方核定的同一套框架基准单价。如不同意基准单价的视为放弃自动下一家填入。
2. 框架协议不分配具体项目、不做工程量承诺；入库后5家单位划分为A级3 家主力单位、B级2家辅佐单位。如项目启动优先向3家A级单位发起比价；A级单位比价不足三家时，启动B级单位参与报价竞争；单个项目最终结算以该项目确认报价单为准。
资质特别提示
1. 建筑工程施工总承包二级资质可承接本项目土建基础、门洞拆改、连廊结构、装饰装修全部工作内容；
2. 建筑装修装饰工程专业承包三级为存量旧资质，新企业提供建筑装修装饰工程专业承包乙级资质予以认可；
[bookmark: heading_4]二、合格投标人资格条件（实质性条款，任意一条不满足直接废标）
1. 本项目不接受联合体投标；
2. 投标人须为独立法人，持有有效营业执照，注册资金不少于300万；
3. 商业信誉：良好商业信誉、健全财务会计制度，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；
4. 资质证书（全部在有效期内）
①建筑工程施工总承包二级及以上资质；
②建筑装修装饰工程专业承包三级（存量）/ 乙级（新资质）；
5. 人员配置（投标文件提供证书 + 近3个月社保缴纳证明）
①项目经理：建筑工程二级及以上注册建造师 ；
②专职安全员≥1名，持有安全员C证；
③现场施工人员≥3人。
6. 具备完成本项目必需施工设备、班组及技术能力，承诺随时可进行最小同时在施台数20台；
7. 近 3 年内不低于5个30万以上土建或室外装修项目，提供合同佐证（100万以上项目2个即可）；
8. 投标文件附加盖公章施工方案、盖章版《施工现场全部责任由乙方承担承诺函》；
[bookmark: heading_5]三、招标文件获取
官方查阅下载网站：https://www.bltelevator.com.cn/zh/news-2/tendering-purchasing-center/calling-for-tenders.html
开标地点：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（沈阳市经济技术开发区十六号街 27 号）
[bookmark: heading_6]四、投标保证金
1. 开标前足额缴纳投标保证金1万元，未缴纳视为投标无效。
2. 缴纳方式：电汇至沈阳远大智能工业集团股份有限公司财务账户。
· 未入围单位保证金30日内原路退回；
· 已缴纳保证金但未到场递交投标文件，保证金不予退还；
3. 入围单位签订框架协议时，A级单位另行缴纳履约保证金5万元，投标保证金退还；B级单位保证金不退还作为备选履约金，等项目开始施工时再缴纳4万元补齐5万元履约保证金。
[bookmark: _GoBack]缴款信息
缴款截止：2026年10月27日上午 10:00
户名：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
开户行：建设沈河支行
账号：21001480008050000867
缴款完成后，银行回执（备注“参与远大加装电梯土改招标”）发送邮箱：luo1475136477@163.com，未按时缴纳保证金不具备投标资格。
[bookmark: heading_7]五、投标文件递交及开标
报名截止时间：2026年10月27日 10:00（北京时间）
开标时间：2026年10月29日上午 09:30（北京时间）
开标地点：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（沈阳市经济技术开发区十六号街 27 号）
开标形式：现场开标，须法人或授权代表到场，请携带公章 / 合同章。
评审规则：合格应标制，无打分评审
1. 资格资质审查→商务技术实质性应标审查（含施工方案、安全承诺函）；全部审查合格为候选入库单位；
2. 甲方结合候选单位报价测算统一框架基准单价，确定5家入围，划分A级 3家、B级2家单位，签署统一价格框架协议。
项目发包规则
新项目优先向3家A级单位二次比价；仅当3家主力全部因产能饱和、报价超限价、主动放弃报价时，方可启用2家B级单位参与报价遴选。
[bookmark: heading_8]六、采购单位联系方式
[bookmark: heading_9]采购单位：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
地址：沈阳市经济技术开发区十六号街 27 号
联系人：骆振强（投标问题）    技术联系人：姚洪超（施工问题）
报名邮箱：luo1475136477@163.com
联系电话：13066550616
第二章 招标项目总体要求及管理规则
[bookmark: heading_10]2.1 项目总体概况
本项目为辽宁住宅加装电梯土建及装饰工程采购项目框架供应商入库招标，服务辽宁大批量加装电梯改造项目。本项目无标准样板梯，具体项目施工以现场实际工况、甲方出具的施工图纸为准。
[bookmark: heading_11]2.2 投标人核心准入要求
所有参与投标单位必须满足全部硬性条件，任意条款不满足、资料缺失或不符合要求，直接判定投标无效：
[bookmark: heading_12]2.3 施工及结算规则
1. 施工周期：所有项目开工时间以甲方书面开工通知为准，投标人需保障多项目并行施工产能，满足辽宁批量改造施工需求。
2. 价格与结算：投标人本次投标分项报价仅作为甲方核定框架统一基准单价的参考依据，不作为框架签约及项目执行价格；所有入库单位执行统一框架基准单价（实际执行项目的分项单价不得高于基准价单价和中标时单价），单个项目最终结算以项目二次比价确认报价为准，结算价款=实际完成工程量×项目确认单价。
3.付款方式：
（1）进度款：厂家设备和人员入场后5个工作日内付项目30%；主体施工完毕，乙方提交竣工资料、完整发票后，支付该单个项目结算价款的40%。（说明：完工指土建、连廊、装饰、电气全部施工完成；乙方提交竣工资料和9%全额增值税专用发票）；
（2）竣工结算款：完成电梯验收并取得电梯验收报告，双方完成结算核对完毕后30日内，付该项目结算总价的25%；
（3）质保金：剩余5%作为质量保证金。 
4.质保期：24 个月（自该单项目正式竣工验收合格之日起算），质保期满，无质量问题，无息返还 5% 质保金；如有质保期内缺陷，乙方须完成整改，整改完成后再返还质保金。
[bookmark: heading_13]2.4 投标文件编制与递交要求
1. 投标文件份数：商务标正本1份、副本3份。
2. 必备投标资料：全套的盖章资质证书复印件、人员证书及社保证明、安全责任承诺函、施工方案、同类业绩佐证（例如合同、发票、项目明细（盖章））、投标报价单及全部附件资料，开标现场需携带企业公章，报价单（excel版、盖章版）和投标文件同时存入U盘并密封进投标纸袋。
3. 封装要求：所有投标文件统一装入单个外封套，整体密封，封口处加盖骑缝章，资料缺失、封装不合格均判定投标无效。
4. 本项目共1个合同包，资格审查合格单位中选取5家签订框架合作协议。
[bookmark: heading_14]2.5 评审规则
投标人资质、人员、业绩、投标资料、实质性条款响应情况进行全部审查合格后根据单项总价排名，单项总价共实施2轮报价，现场填写第二轮报价，选择前五作为候选入库单位；甲方结合所有候选单位报价，统一测算核定框架基准单价（实际执行项目的分项单价不得高于基准价单价和中标时单价），最终确定5家入围单位并划分A级、B级，签署统一框架协议。任意实质性条款不响应，直接否决投标。
[bookmark: heading_15]2.6 框架库梯队划分及项目发包管理
1. 梯队设置：5家入库单位统一执行同等协议条款，梯队仅用于项目询价顺序划分，不得高于基准价单价和中标时单价价格，不改变质量、安全、质保等合同约定。甲方每半年依据各单位履约情况、配合度、施工质量开展多部门考核，有权调整主力、辅佐单位梯队。
2. 发包顺序：新项目由甲方提前1天通知厂家现场勘查，后优先向3家A级单位发起比价询价，择优确定施工单位；仅当3家A级单位全部出现产能饱和无法承接、报价高于项目限价、主动放弃报价三种情况之一时，方可启动2家B级单位参与报价遴选。
3. 入库考核与清退规则：所有入库单位接到甲方询价通知后，需按时反馈报价或书面说明无法承接原因。A级单位无故不参与报价累计2次，下调为B级单位；累计3次无故弃报，直接清退出库、解除框架协议。B级单位无故不参与报价累计2次，直接清退出库。
4. 协议周期：框架协议有效期至2027年12月31日，协议到期后，甲方组织履约复盘评估，择优续库或重新开展框架招标。
注：合同执行时如未按照约定执行条款扣除所有保证金。
[bookmark: heading_16]2.7 答疑、质疑与信息公示
1. 本项目不组织统一现场踏勘、不召开标前答疑会，投标人有疑问可自行联系项目负责人。
2. 投标人若认为招标文件、采购过程、入围结果损害自身权益，可在知悉权益受损7个工作日内，以书面形式向采购单位提交质疑。
3. 本项目所有招标、入围、公示信息均在沈阳远大智能工业集团股份有限公司官方招标采购平台发布。
4.最终解释权归甲方所有
[bookmark: heading_18]








附件       
施工现场全部责任由乙方承担承诺函
致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
本单位参加加装电梯连廊装饰装修工程框架入围招标采购项目（招标编号：CGZB2026＿＿＿＿），就施工安全及相关责任作出郑重承诺：
若我方入围成为框架供应商，在本框架项下任何项目施工期间，施工现场发生生产安全事故、人员伤亡、人身损害、财产损毁、火灾、第三方索赔、行政处罚、劳资纠纷等全部风险、事件及损失，全部由我方（乙方）独立承担全部经济赔偿与法律责任；甲方不承担任何赔偿、垫付、连带责任。
若因现场事件导致甲方被起诉、索赔、行政处罚，由此产生赔偿金、诉讼费、律师费、罚金等全部损失，均由我方全额赔偿。
[bookmark: heading_19]本承诺函自投标盖章之日生效，对我方框架内全部项目持续具备法律约束力。



特此承诺！
投标单位（加盖公章）：________________________
法定代表人/授权委托人（签字）：________________________
日期：______年____月____日



附件   施工设备、班组及技术能力承诺函（投标专用）

致：【招标人名称】
为响应【项目名称*******】招标文件要求，我方（投标单位）就本项目施工设备配置、施工班组配备、现场技术保障及设备投入能力等事宜，郑重作出如下承诺：
1、我方具备完成本项目全部施工内容所必需的施工机械设备、专业施工班组及配套技术管理能力，可完全满足本项目施工质量、安全、进度及现场管理要求。
2、我方现场设备储备充足、工况良好，可根据施工需求随时进场、随时投入施工，承诺本项目施工期间最小同时在施设备台数不少于20台，并可根据工作面及工期要求及时增配设备，保障连续施工、按期完工。
3、我方拥有稳定、成熟的专业施工队伍，各工种人员配置齐全、持证上岗，施工经验丰富，能够匹配多设备同步作业要求，保障现场施工有序推进。
4、我方技术团队配置完整，具备本项目施工所需的方案编制、技术交底、现场管控、质量安全隐患排查及施工问题处置能力，可全面保障项目施工顺利实施。
我方承诺本函内容真实、有效，完全符合招标文件相关要求，自愿接受招标人、监理单位监督核查。若我方未按承诺配备设备、人员及技术力量，导致施工滞后、工期延误、质量不达标等问题，我方自愿承担全部违约责任及由此产生的一切损失。



特此承诺！
投标单位（加盖公章）：________________________
法定代表人/授权委托人（签字）：________________________
日期：______年____月____日


[bookmark: heading_0]附件             施工方案（投标模板）
1-11项必有项，自行编制第12项，所有内容自由发挥。施工方案经评审不合格可直接判定出局。
1、 工程概况 ★
二、编制依据 ★
三、项目组织及人员配置 ★
四、主要施工设备 ★
五、主要施工工艺 ★
简述主要施工工序：
例1. 土建：基础、拆改、剔凿、回填地坪；
2. 连廊：钢结构安装、焊接、防腐，幕墙 / 铝单板、玻璃（如有）施工；
3. 装饰装修：地面、墙面、吊顶、收口；
4. 电气：管线、照明、接地、安全防护。
六、安全保障措施 ★
七、文明施工及环保 ★
八、工期及多项目并行保障 ★
九、质量管控与验收 ★
十、应急处置 ★
十一、质保及售后服务 ★
十二、投标人自主补充（可选）
公司名称 ：                    盖章：                  时间：

8

附件、投标报名表
SC.30—03                                                                                                   №××××—××—×××
	投  标  报  名  信  息  表

	投标内容：                                                          时间：        年       月

	序号
	企业名称
	联系人
	电话
	企业性质
	备注
	信息获取形式

	1
	
	
	
	国有    □
外资    □
合资    □
民营    □
个体    □
	
	官网    □
邀标    □

	2
	请保证报名时以下材料齐全：
1.营业执照                                   齐全□     不齐全□
2.法人身份证                                 齐全□     不齐全□
3.天眼查工商信息页                           齐全□     不齐全□
4.天眼查主要人员页                           齐全□     不齐全□
5.天眼查主要股东页                           齐全□     不齐全□
6.招标保证金凭证                             齐全□     不齐全□





附件、企业信息调查（网站截图）[image: 工商信息页示例][image: 主要股东页示例][image: 主要人员页示例]
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